## Slide 1: Bench-QC Optimization Substream
17. Juli 2024
BMW Group

## Slide 2: Übersicht aller Arbeitspakete mit BMW-Beteiligung
Bisherige APs und Ergebnisse
  APs 1.1 und 1.2 (ML)
  APs 3.1 und 3.2 (Opt)
  APs 5.1 und 5.2 (ML)
  APs 7.1 und 7.2 (Opt)
Laufende APs und BMW-Rolle
  APs 1.3 und 1.4 (ML)
  APs 3.3 und 3.4 (Opt)
  APs 4.1 und 4.2 (Framework)
  AP 5.3 (ML)
  AP 7.3 (Opt)
Zukünftige APs und Ziele
  AP 1.5 (ML)
  AP 3.5 (Opt)
  AP 4.3 (Framework)

## Slide 3: Bisherige Arbeitspakete und Ergebnisse (Fokus Optimierung)
AP 3: Problemklasse Optimierung
  Metriken (3.1)
  Sequenz (3.2)
AP 7: Use Cases Optimierung
  Kontext (7.1)
  Mathematische Modellierung (7.2)
Aus dem Zwischenbericht 2023:
„Metriken, nach denen Lösungsverfahren untereinander verglichen werden sollen, wurden in den Arbeitspaketen (APs) 1.1 und 3.1 formuliert und dokumentiert. Verschiedene Problemgrößen für […] Anwendungen der Optimierungsproblemklassen in AP3.2 (wurden) ausgewählt. Darunter befindet sich der von der BMW AG eingebrachte Anwendungsfall „Testfahrzeugkonfigurationsoptimierung“, wofür in AP7.2 bereits ein mathematisches Modell beschrieben und in AP7.3 bereits evaluierte klassische Verfahren gezeigt wurden. Die industrielle Relevanz des Anwendungsfalls wurde zusammengefasst und den Partnern in AP7.1 vorgestellt.“

## Slide 4: Laufende Arbeitspakete und BMW-Rolle (Fokus Optimierung)
AP 3: Problemklasse Optimierung
  Mapping und Kompilierung (3.3)
  Lösungsverfahren (3.4)
  ROLLE: In beiden APs keine PMs einzubringen, Orga-Lead im Optimization Substream
AP 4: Entwicklung Gesamtframework
  Anforderungen (4.1)
  Architektur (4.2)
  ROLLE: Enabler und Integrator für QUARK, was muss passieren, um QUARK für Use Cases nutzbar zu machen?
AP 7: Use Cases Optimierung
  Klassische Lösung (7.3)
  ROLLE: Use Case bereitstellen (evtl. Ersatz für TVC finden), fertig modellieren und mit klassischen und QC-Methoden evaluieren

## Slide 5: Zukünftige Arbeitspakete und Ziele (Fokus Optimierung)
AP 3: Problemklasse Optimierung
  Potenzialanalyse (3.5)
    Deliverable: „Technischer Bericht/Paper und fundierte ökonomische Abschätzung zur Potentialanalyse basierend auf den 1) Metriken, 2) Probleminstanzen, 3) Mapping und 4) Lösungswegen.“
    ZIEL: Gemeinsame Publikation von Benchmarking-Ergebnissen am Projektende.
AP 4: Entwicklung Gesamtframework
  Implementierung (4.3)
    „Die entworfene Architektur wird implementiert, getestet und dokumentiert. Das Rahmenwerk wird den Projektpartnern als installierbares Pythonpaket zur Verfügung gestellt. Die im Lastenheft niedergelegten Anforderungen werden nachvollziehbar implementiert und für die künftige Anwendung des Frameworks dokumentiert. Die Cloud-Ressourcen werden erzeugt, Zugänge angelegt und die Projektpartner werden in die Nutzung der Infrastruktur eingeführt. Resultate des Unterarbeitspakets sind die Abnahme der Infrastruktur durch die Projektpartner und ein Repository mit lauffähigem Code.“
    ZIEL: BMW-Applikation, Bin-Packing (Fraunhofer IIS) und Assembly Line Balancing (OptWare) sollte Teil der open-source Version von QUARK werden.